***Movie Collector***

**Tópicos:**

1. Definição dos Riscos

2. Visão

3. Funcionalidades

4. Iterações

5. Custo e Cronograma

6. Mapa de papéis para os membros da equipe

1. DEFINIÇÃO DOS RISCOS:

* O sistema não se enquadrar nas especificações do cliente;
* Passar do prazo de entrega;
* Estourar o custo previsto;
* Não conseguir obter o resultado esperado em cada iteração.

2. VISÃO (escopo do sistema e seus limites):

Um cinéfilo, que é uma pessoa com forte interesse por filmes, tem uma grande quantidade de filmes em sua coleção. Ele deseja uma aplicação com a finalidade de que consiga através dela consultar,armazenar filmes e excluir por título. O sistema terá a funcionalidade de pesquisa por título, gênero, país de origem, o ano de realização, realizador, atores intervenientes, duração de cada filme e se porventura existir também o endereço de internet dos realizadores e atores. Só quem terá acesso ao sistema será o cinéfilo (administrador).

**Stakeholders:** Dyeniffer (analista),Paulo(gerente de projeto), Marco Mangan (consultor), Kristy Noms e Gisela Lucena (clientes).

3. FUNCIONALIDADES (requisitos):

· Armazenar filmes;

· Consultar filmes;

· Exclusão de filmes por título;

· Pesquisar filmes por título;

· Pesquisar filmes por gênero;

· Pesquisar filmes por país de origem;

· Pesquisar filmes por ano de realização;

· Pesquisar filmes por realizador;

· Pesquisar filmes por atores intervenientes;

· Pesquisar filmes por duração de cada filme;

· Pesquisar filmes por endereço de internet dos realizadores e atores se existir;

· Sistema deve separar os filmes por ano de lançamento;

· Sistema deve ter autenticação permitindo acesso somente autorizado;

· Não permitir cadastro repetido de filmes;

· Separar filmes por atores e tempo de duração;

· Sistema deve ser hospedado localmente;

· Não permitir cadastro de filmes com informações incompletas / campos vazios (com exceção do campo - Endereço de internet);

4. ITERAÇÕES:

* Primeira Iteração: 20/08/2013
* Segunda Iteração: 21/08/2013
* Terceira Iteração: 22/08/2013
* Quarta Iteração: 23/08/2013 até as 12h

5. CUSTO E CRONOGRAMA

Cronograma:

* Primeira iteração: Fase de iteração
* Segunda iteração: Fase de Elaboração
* Terceira iteração: Fase de Construção
* Quarta iteração: Fase de Transição

6. MAPA DE PAPÉIS PARA OS MEMBROS DA EQUIPE:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Membro da Equipe | Analista | Gerente | Consultor | Cliente |
| Dyeniffer de Souza | x |  |  |  |
| Paulo |  | x |  |  |
| Kristy Noms |  |  |  | x |
| Marco Mangan |  |  | x |  |
| Gisela Lucena |  |  |  | x |